西客站北广场西方体消防改造工程附件

附件一 报名材料：

（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）

| 报名信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
| 注：请报名供应商填写以上信息。 |  |  |  |  |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明，消防设施工程专业承包三级资质；须具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证；

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3法定代表人/负责人授权书

报名材料格式：

附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件），消防设施工程专业承包三级资质（复印件，须加盖供应商公章）；须具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证（复印件，须加盖供应商公章）

## 附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：   年    月     日

姓名：         性别：           年龄：              职务：

系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：_________________________________

日期：__________________

## 附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

法定代表人/负责人授权书

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就西客站北广场西方体消防改造工程的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________

被授权人签字或盖章：_______________________________

公司盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：_______________

职　　　　务：_______________

电　　　　话：_______________

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

附件二

- 采购需求

- 项目介绍

- 项目背景

北京西站地区所负责辖区内西方体电梯前室及电梯前室旁敞开楼梯间依据相关规范缺少相应的消防设施，需按照相应规范要求新增消防设施。本项目位于北京市丰台区莲花池东路118号北京西站北广场，地上三层、地下两层，共五层。当前是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局起步期，也是北京建设国际一流和谐宜居之都的关键期，重点站区作为首都核心功能区，安全发展贯穿于各项管理工作的全过程，消防工作事关旅客群众生命财产安全。建设本项目是顺应消防管理工作发展形势，高效、联合处置站区各类突发事件的必然要求；是立足工作实际，整合各方资源，合理处置消防安全孤岛等难题的现实需要；也是谋划重点站区应急管理事业长远发展、发挥体系化集成效应的必由之路。

- 项目名称

- 北京西站西方体消防系统工程改造项目

- 项目内容

仅限于北京西站地区所负责辖区内西方体负二层至三层电梯前室及电梯前室旁敞开楼梯间消防设备设施增加，包含火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置。因电梯装修及敞开楼梯间已完成施工改造，我方本次施工会不可避免的对已完装修工程进行部分拆除和改动，在消防施工结束后会对相应部分进行修复，需请物业方面全力配合共同做好协调工作。

具体主要内容：a、火灾自动报警系统及消防联动控制系统安装、调试；b、火灾应急广播系统、消防专用电话系统、消防专用电源安装调试；c、应急照明灯具安装、疏散指示灯具安装；d、灭火器配置。

- 申请人资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

- （1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国服务商，包括法人、其他组织、自然人，法律法规另有规定的除外。

- （2）遵守国家有关法律、法规、规章的要求；

- （3）只有已在采购代理机构领取或购买了比选文件并登记的服务商方可参加本次采购活动。

- 3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

- 供应商须具备‌消防设施工程专业承包三级资质；须具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为比选截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

- 二、服务周期及具体时间要求

1、服务周期：自合同签订之日起至北京西站北广场西方体消防工程改造项目完工并验收合格止。

2、具体时间要求：合同签订之日起20日内完成北京西站北广场西方体消防工程改造项目。

- 三、人员要求

供应商选派专业人员满足消防施工管理要求，满足甲方的服务需求，并保证项目服务人员稳定，在未经采购人同意的情况下，项目服务人员在服务期间不得随意调换。

四、标准依据

1.规范规程：

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2002

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

2.标准图集

《室内管线安装》D（三）合订本

《火灾报警及消防控制》04X501

《火灾自动报警系统设计规范图示》14X505-1

《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700

3. 验收标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

五、本项目特殊性要求

施工期间需要正常营业和办公，文明施工和安全生产尤为重要。首先是文明施工，施工场所严格控制噪声排放和垃圾清运，以不影响正常营业。人流量较多的施工区域安排在人流量相对较少时段施工，并及时恢复原状。噪声大的作业施工安排在业主允许的时间区间。施工垃圾需及时清理、清运。材料垂直运输需避免碰撞、刮花电梯轿箱，水平运输避免碰撞、刮花精装修的地板、墙身、天花等。由于施工现场空间有限，基本没有材料堆放和稍大机具存放的位置，而本次施工的消防设备大多需要固定安装在墙体或天花板内，空间局限，在施工过程中尽量控制墙体的拆改，所以施工难度大，工效低。

六、改造工程量清单

| 主要改造内容工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 一.自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管道保温 | 20mm玻璃棉保温，外缠玻璃丝布 | ㎡ | 87.88 |  |
| 2 | 焊接法兰阀门 安装 | DN80、球墨铸铁、1.6MPa | 个 | 1 |  |
| 3 | 水流指示器安装 | DN80，马鞍式 | 个 | 1 |  |
| 4 | 型钢支吊架制作、 安 |  | kg | 130 |  |
| 5 | 套管制作、安装 | DN100镀锌钢管 | 个 | 7 |  |
| 6 | 喷洒头安装 | ZSTX-15 | 个 | 45 |  |
| 7 | DN25镀锌钢管 | DN25 | M | 120 |  |
| 8 | DN32镀锌钢管 | DN32 | M | 22 |  |
| 9 | DN40镀锌钢管 | DN40 | M | 8 |  |
| 10 | DN50镀锌钢管 | DN50 | M | 38 |  |
| 11 | DN65镀锌钢管 | DN65 | M | 48 |  |
| 12 | 剔凿洞(孔) | 钢筋混凝土，孔径100mm | 个 | 10 |  |
|  | 二、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 13 | 信号线 | 1.导线型号、材质 、规格:NH-RVS-2* 1.5 | M | 270 |  |
| 14 | 电源线 | 1.导线型号、材质 、规格:NH-RVS-2* 2.5 | M | 160 |  |
| 15 | 广播线 | 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-2*2.5 | M | 160 |  |
| 16 | 电话线 | 1.导线型号、材质 、规格:NH-RVVP2×1.0 | M | 160 |  |
| 17 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.规格:DN20 4.配置形式:沿支 架明配 | M | 750 |  |
| 18 | 接线盒安装 |  | 个 | 42 |  |
| 19 | 金属构件喷刷 防火涂料 |  | M2 | 42.38 |  |
| 20 | 剔凿洞(孔) | 钢筋混凝土，孔径32mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 感温探测器安装（含地址编码底座） |  | 只 | 20 |  |
| 22 | 报警按钮安装 |  | 只 | 5 |  |
| 23 | 模块(模块箱) 安装 |  | 个 | 4 |  |
| 24 | 声光报警器安 装 |  | 个 | 5 |  |
| 25 | 消防广播(扬声 器)安装 |  | 个 | 8 |  |
| 26 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |
|  | 三、应急照明系统 |  |  |  |  |
| 27 | 干粉灭火器（5kg) |  | 具 | 20 |  |
| 28 | 普通灯具及吸 顶灯安装 |  | 套 | 22 |  |
| 29 | 应急照明集中 电源 | M6138-A(M-D-0.1KVA-36Q1)、100W集中电源、输出36V | 台 | 1 |  |
| 30 | 36v电源线 | 1.导线型号、材质 、规格:NH-BV-2*2 .5 | M | 180 |  |